Bài 1 . Viết đoạn hội thoại Sprint Review

Danh sách thành viên :

| Tên đội nhóm | Thành viên |
| --- | --- |
| Developer team | A,B,C |
| Stakeholder | G,H |
| Scrum master | K |
| Product Owner | L |

Product Owner (PO) : Mục tiêu của Sprint này là hoàn thành trang đăng nhập

Danh sách task đã hoàn thành :

| STT | Tên task đã hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | UI trang đang nhập |
| 2 | Validate dữ liệu trang đăng nhập |
| 3 | API trang đăng nhập |
| 4 | Tích hợp đăng nhập bằng Google |

Thành viên dev A :

Sau đây là trang đăng kí của hệ thống quản lý của Đại học Phenika

- Sẽ có validate dữ liệu các thông tin tài khoản mà người dùng đăng kí nếu không đúng theo các tiêu chuẩn thì se không thể đăng kí tài khoản

Stakeholder (G) :
- Trang giao diện cũng như validate dữ liệu đã đạt đúng yêu cầu của chúng tôi ,và chúng tôi cảm thấy hài lòng với Sprint này

Bài 2 . Nhận phản hồi từ Sprint Review và chuyển đổi thành Product Backlog Item

- a. Viết lại phản hồi thành 1 Product Backlog Item (PBI)

| Vai trò | Mục đích | Lợi ích |
| --- | --- | --- |
| người dùng | bộ lọc theo ngày | để xem thống kê chính xác hơn. |

- b. Viết 1 bộ Acceptance Criteria cho PBI này

| STT | Tiêu chí | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chọn lọc theo ngày | Để người dùng có thể lọc dữ liệu theo ngày |
| 2 | Chọn lọc theo giờ | Để người dùng có thể lọc dữ liệu theo giờ |
| 3 | Người dùng chưa chọn lọc | Hệ thống hiển thị danh sách các item cũ |

Bài 3 . Rà soát Sprint và ghi lại 5 sự kiện quan trọng

a. Xây dựng timeline Sprint (dạng ngày 1 => ngày 14)

| Ngày | Tên nhiệm vụ |
| --- | --- |
| 1 | Tạo Sprint planing và Sprint Goal |
| 2 | Tạo UI trang đăng kí + Validate dữ liệu |
| 3 | Tạo UI trang đăng nhập + Validate dữ liệu |
| 4 | API + token cho các trang đăng kí đăng nhập |
| 5 | Tạo trang DashBoard trang quản lý sản phẩm |
| 6 | Tạo modal thêm sản phẩm + validate |
| 7 | Tạo phân trang + index và stt của sản phẩm |
| 8 | Tích hợp API với giao diện trang ql sản phẩm |
| 9 | Tạo UI trang chi tiết |
| 10 | API trang chi tiết lấy thông tin |
| 11 | Test các trường hợp trong trang đăng kí đăng nhập |
| 12 | Test dữ liệu khi thêm sản phẩm |
| 13 | Hoàn hiện các lỗi cuối + soạn lại Product Backlog |
| 14 | Sprint Review và Sprint Retrospactive |

b. Ghi lại 5 sự kiện quan trọng đã xảy ra trong Sprint

| Sự kiện | Ngày | Mô tả | Ảnh hưởng | Bài Học |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo trang DashBoard trang quản lý sản phẩm | 5 | Chưa có reponsive | ảnh hưởng đến trả nghiệm người dùng qua các kích thước màn hình khác nhau | Nên có reponsive |
| Tạo phân trang + index và stt của sản phẩm | 7 | Sản phẩm chưa theo index | Làm mất trải nghiệm người dùng về các sản phẩm khi phân trang | Sản phẩm được render ra theo index |
| Tích hợp API với giao diện trang ql sản phẩm | 8 | Chưa tích hợp được Api với giao diện | Chưa render dữ liệu ra giao diện | Tích hợp API để có thể render các sản phẩm từ phía CSDL |
| Tạo UI trang chi tiết | 9 | Thiếu thông tin chi tiết của sản phẩm | Chưa có đủ thông tin sản phẩm | Fill đủ thông tin sản phẩm |
| Test dữ liệu khi thêm sản phẩm | 12 | Thiếu thông tin ngày nhập sản phẩm chưa validate | Nhập ngày lung tung cũng được | Validate trường ngày nhập hàng |

Bài 4  Chọn kỹ thuật Retrospective phù hợp

Kĩ thuật  :  Mad – Sad – Glad kết hợp với 5 Why

- Mục tiêu: Giúp team giải tỏa cảm xúc, tạo không gian an toàn để chia sẻ thật.

- Cách làm:

  - Chuẩn bị bảng với 3 cột: Mad – Sad – Glad.

  - Mỗi thành viên viết ra điều khiến họ tức giận, buồn, hoặc vui trong Sprint.

  - Thảo luận nhóm để lắng nghe và đồng cảm.

- Tác dụng:

- Giúp team “xả” cảm xúc bị dồn nén.

- Tạo sự kết nối và thấu hiểu giữa các thành viên.

- Khơi gợi sự chia sẻ thật thay vì im lặng trong Daily.

5 Whys (Phân tích nguyên nhân gốc rễ)

- Mục tiêu: Tìm ra nguyên nhân sâu xa của stress và bug dồn cuối Sprint.

- Cách làm:

  - Chọn một vấn đề nổi bật (ví dụ: “Bug dồn cuối Sprint”).

  - Hỏi liên tục “Tại sao?” 5 lần để đào sâu đến nguyên nhân gốc.

- Ví dụ:

- Bug dồn cuối Sprint → Tại sao? Vì QA quá tải.

- QA quá tải → Tại sao? Vì dev giao code muộn.

- Dev giao code muộn → Tại sao? Vì chưa có kiểm thử sớm,.… và tiếp tục cho đến khi tìm ra nguyên nhân gốc.

5 Kĩ thuật Retrospactive :

- Start – Stop – Continue

Nhóm thảo luận xem nên bắt đầu làm gì Start, ngừng làm gì Stop, và tiếp tục làm gì Continue

- Mad – Sad – Glad

Thành viên chia sẻ cảm xúc theo 3 nhóm: Mad tức giận, Sad buồn, Glad vui

- 4Ls

- Ý nghĩa: Nhóm phản ánh theo 4 khía cạnh:

  - Liked: Điều họ thích

  - Learned: Điều họ học được

  - Lacked: Điều họ thiếu

  - Longed for: Điều họ mong muốn

- Sailboat

- Thuyền: Team

  - Gió: Yếu tố thúc đẩy

  - Mỏ neo: Yếu tố cản trở

  - Đích đến (hòn đảo): Mục tiêu

- Timeline

Vẽ dòng thời gian của Sprint, ghi lại các sự kiện quan trọng, cảm xúc, vấn đề

- Kĩ thuật Mad – Sad – Glad giúp team có thể làm rõ các trạng thái cảm súc trong sprint và kết hợp với 5 why để phân tích các trạng thái cảm súc đó để tìm ra phương hướng giải quyết cho Sprint hiện tại và các Sprint tiếp theo

Bài 5 . Thiết kế buổi Sprint Review cho 1 tính năng

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- - Tạo bài tập (Assignment Creation) để có thể tạo bài tập cho học viên làm và nộp

(B) Ai sẽ nói gì trong 1 phút mở đầu cuộc họp

PO: Sprint Goal lần này là hoàn thiện tính năng Tạo bài tập – một chức năng quan trọng để giảng viên có thể giao bài cho học viên trong hệ thống e-learning

SM: buổi Sprint Review sẽ kéo dài khoảng 60 phút. Phần demo tính năng chiếm khoảng 20 phút, sau đó chúng ta sẽ dành thời gian cho phản hồi và thảo luận

Dev : tôi sẽ phụ trách phần demo tính năng Tạo bài tập. Trong phần trình bày, tôi sẽ minh họa luồng tạo bài tập cơ bản: mở giao diện giảng viên, nhập dữ liệu mẫu cho bài tập, thiết lập deadline và yêu cầu nộp.

(C) Dev sẽ demo tính năng như thế nào

- Mở giao diện giảng viên: Dev đăng nhập bằng tài khoản giảng viên và truy cập vào dashboard quản lý khóa học.

- Chọn chức năng “Tạo bài tập”: Từ menu khóa học, Dev click vào nút Create Assignment.

- Nhập dữ liệu mẫu: Dev điền tiêu đề bài tập, mô tả ngắn gọn, yêu cầu nộp file PDF, và thiết lập deadline là ngày 30/11.

- Thiết lập tùy chọn bổ sung: Ví dụ, chọn chế độ “Cá nhân” hoặc “Nhóm”, và bật tính năng “Cho phép nộp lại”.

- Trình diễn tình huống lỗi: Dev thử để trống tiêu đề hoặc nhập deadline đã qua để hệ thống hiển thị thông báo lỗi rõ ràng.

- Lưu và hiển thị kết quả: Sau khi nhập đúng dữ liệu, Dev nhấn Save. Bài tập mới xuất hiện trong danh sách bài tập của khóa học.

- Xem từ góc nhìn học viên: Dev đăng nhập bằng tài khoản học viên để chứng minh rằng bài tập vừa tạo đã hiển thị trong giao diện học viên, với đầy đủ thông tin và deadline.

- Kết quả mong đợi: Stakeholders thấy rõ luồng tạo bài tập hoạt động trơn tru, có kiểm tra lỗi, và bài tập hiển thị đúng cho học viên.

Bài 6 . Tổ chức Sprint Retrospective hoàn chỉnh

  - (A) Tên Retrospective + kỹ thuật sử dụng

- Tên: “Sprint 12 Retrospective – Mad Sad Glad”

- Kỹ thuật: Mad Sad Glad (giúp team chia sẻ cảm xúc: điều gì khiến họ tức giận, buồn, và vui trong sprint vừa qua).

  - (B) Agenda chi tiết từng giai đoạn (thời gian từng phần)

| Giai đoạn | Nội dung | Thời lượng |
| --- | --- | --- |
| 1. Khởi động | Icebreaker ngắn (ví dụ: mỗi người chia sẻ một từ mô tả sprint vừa qua) | 5 phút |
| 2. Thu thập ý kiến | Mỗi thành viên viết ra điều khiến họ Mad, Sad, Glad lên sticky notes (hoặc Miro board) | 10 phút |
| 3. Nhóm & thảo luận | Gom nhóm các ý kiến tương đồng, thảo luận nguyên nhân và tác động | 15 phút |
| 4. Ưu tiên vấn đề | Dùng dot-voting để chọn 2–3 vấn đề quan trọng nhất cần cải thiện | 10 phút |
| 5. Đề xuất giải pháp | Brainstorm hành động cụ thể để cải thiện | 10 phút |
| 6. Tổng kết | Chốt action items, gán trách nhiệm, hẹn follow-up | 5 phút |

  - (C) Ít nhất 5 Action Items cụ thể sau buổi Retro

Định dạng: Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường thế nào

- Scrum Master – Tổ chức daily standup đúng giờ – Bắt đầu từ sprint 13 – Đo bằng % daily bắt đầu đúng giờ (>=90%).

- Dev A – Viết tài liệu hướng dẫn setup môi trường – Hoàn thành trong tuần đầu sprint 13 – Đo bằng việc tất cả dev mới có thể setup < 1h.

- QA Lead – Thiết lập danh sách test case cần chạy– Hoàn thành trước ngày thứ 5 của sprint 13 – Đo bằng việc danh sách được áp dụng trong ít nhất 2 lần test.

- Dev Team – Giảm số lượng task “chưa rõ yêu cầu” bằng cách làm refinement kỹ hơn – Áp dụng ngay sprint 13 – Đo bằng số bug do misunderstanding giảm ít nhất 30%.

- Product Owner – Chuẩn bị backlog rõ ràng hơn (user story + acceptance criteria) – Hoàn thành trước sprint planning – Đo bằng việc team không còn story bị “thiếu acceptance criteria” trong sprint 13.

Bài 7 . So sánh format Retrospective – Khi nào dùng cái nào?

| Phương pháp | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 30–45 phút | Team cần sự rõ ràng, hành động cụ thể; Sprint bình thường | - Dễ hiểu, dễ triển khai - Tập trung vào hành động thực tế | - Lặp lại dễ gây nhàm chán - Ít đào sâu cảm xúc | 5 |
| Sailboat | 45–60 phút | Team cần nhìn toàn cảnh: mục tiêu, rủi ro, vấn đề cản trở | - Hình ảnh trực quan, thú vị - Phù hợp nhận diện risk & impediments | - Mất thời gian vẽ mô hình - Có thể lan man nếu không kiểm soát | 4 |
| Mad – Sad – Glad | 45 phút | Team cần bộc lộ cảm xúc, đang có xung đột hoặc căng thẳng | - Giúp team chia sẻ cảm xúc thật - Khơi mở vấn đề ẩn giấu | - Dễ chuyển thành phàn nàn - Cần facilitator khéo léo xử lý cảm xúc | 3 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 40–50 phút | Team muốn phân tích sâu: điều học được, thiếu gì, muốn gì | - Cân bằng cả tích cực & tiêu cực - Khơi gợi insight, bài học | - Dễ bị dài dòng - Team mới có thể khó chia sẻ chiều “Lacked” | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 30–45 phút | Team cần tối ưu quy trình, cải thiện cách làm việc | - Rõ ràng, thúc đẩy cải tiến quy trình - Thích hợp khi team trưởng thành | - Ít phù hợp nếu team có mâu thuẫn nội bộ | 5 |

Bài 8 . Giải quyết vấn đề của team trong Retrospective

Phút 0: Bạn đứng dậy, giơ tay ra hiệu “Dừng lại ”.

Bạn nói:

“Chúng ta tạm dừng 1 phút nhé. Retro là nơi để cải thiện quy trình, không phải đánh giá cá nhân.
Mình hiểu mọi người đang có nhiều cảm xúc, và điều đó là bình thường.
Giờ chúng ta hít thở sâu 5 giây… rồi bắt đầu lại theo đúng tinh thần của Retro.”

Phút 1: Nhắc lại Working Agreement

“Như thỏa thuận Retro trước:
Không đổ lỗi – Tôn trọng – Lắng nghe – Tập trung vào vấn đề, không tập trung vào người.
Mình đề nghị chúng ta quay lại đúng hành vi này.”

Phút 2: Thiết lập lại vai trò

PO có quyền chia sẻ ý kiến, nhưng team dev & QA là người chọn vấn đề của Sprint.
Mình hứa sẽ để mọi tiếng nói đều được nghe lên.”

(B) Bạn dùng kỹ thuật nào để tránh đổ lỗi cá nhân?

Kỹ thuật dùng ngay: Silent Writing + Mad/Sad/Glad (ẩn danh)

Lý do chọn:

- Tránh tranh luận trực tiếp

- Mọi người viết cảm xúc & vấn đề mà không nêu tên cá nhân

- Giảm va chạm Tester–Dev

- Loại bỏ chen ngang của PO

- Hạn chế người chơi điện thoại (vì phải viết)

Phút 2–8: Silent Writing (viết im lặng 5 phút)

“Trong 5 phút tới, mọi người viết ra:

- Điều làm bạn Mad (bực)

- Điều làm bạn Sad (buồn / thất vọng)

- Điều Glad (tốt)
Không ghi tên người, chỉ ghi sự kiện / tình huống.”

Bạn phát giấy / mở Miro board ẩn danh.

Phút 8–12: Gom nhóm vấn đề theo chủ đề (không theo cá nhân)

Bạn gom card của mọi người vào nhóm như:

- Communication issue

- Delay in testing

- Quality concern

- Undefined acceptance criteria

- Work overload

=> Không hề nhắc tên A hay B.

(C) 3 câu nói “thần chú” khi ai đó đổ lỗi

Thần chú 1 – Chuyển từ “ai” sang “cái gì”

“Chúng ta không hỏi lỗi của ai, mà hỏi vì sao quy trình cho phép việc đó xảy ra.”

Thần chú 2 – Neo vào sự kiện, không neo vào con người

“Mình muốn làm rõ: chúng ta nói về tình huống, không nói về con người.”

Thần chú 3 – Lặp lại mục tiêu Retro

“Retro không phải tìm người sai, mà tìm cách giúp Sprint sau tốt hơn.”

(D) Action Items để xử lý tận gốc vấn đề đổ lỗi

1. Thống nhất lại Definition of Done & quy trình Dev–QA

- Checklist rõ ràng trước khi chuyển bàn giao

- Tiêu chí chất lượng phải được define chung

- Giảm việc Dev bảo QA test không kỹ  ,QA bảo Dev code bẩn

2. Bắt buộc áp dụng “Three Amigos” trước khi bắt đầu task

(Dev – Tester – PO cùng review yêu cầu)
=> Giảm hiểu sai, tránh PO chen ngang sau này.

3. Thiết lập Working Agreement mới: “No blame culture”

- Không nêu tên khi phản ánh vấn đề

- Tập trung sự kiện

- Nếu có mâu thuẫn → 1:1 với Scrum Master, không nói công khai

4. Quy định Retro: Không dùng điện thoại

- Chỉ được dùng khi break

- Nếu cần ghi chép → dùng laptop theo yêu cầu Facilitator

5. Quy định PO phát biểu theo lượt

- PO chỉ tham gia với tư cách stakeholder

- Không can thiệp khi team đang phân tích vấn đề nội bộ