Ex 01 : Ước lượng công việc trong Scrum với Story Point

- Vai trò : Người dùng

- Mục đích : Là người dùng tôi muốn tạo công việc mới

- Giải thích : Để có thể theo dõi tiến độ công việc

- Ước lượng Story Points: 5 điểm Story

- Lý do giải thích:

  - Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình

Ex 02 : Ước lượng công việc trong Scrum với Story Point

- User Story : “Là người dùng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất việc mua sắm trực tuyến.”

- Ước lượng Story Point : 8 điểm Story

- Lý do giải thích :

  - Tính năng “Thanh toán đơn hàng” có độ phức tạp cao hơn nhiều so với các chức năng CRUD cơ bản do phải xử lý nhiều bước quan trọng và nhạy cảm :

    - Xử lý thông tin thanh toán

    - Tích hợp cổng thanh toán

    - Bảo mật

    - Quy trình cập nhật đơn hàng

Ex 03 : Planning Poker – Kỹ thuật ước lượng công việc

- User Story : “Là người dùng, tôi muốn thêm/sửa/xóa sản phẩm trong giỏ hàng để chuẩn bị thanh toán một đơn hàng duy nhất.”

- Điểm Story ước lượng :

  - PM : 5

  - FE : 8

  - BE : 8

  - QA : 5

  - UX : 5

- Thảo luận :

  - PM/UX : Công nhận có thêm validation, UX thông báo lỗi, test cases, và cần persist cho user đăng nhập/khách (session → DB), nên cho mức trung bình.

  - FE/BE : Lo ngại thêm các yếu tố :

    - Kiểm tra tồn kho thời gian thực

    - Hợp nhất giỏ khi user đăng nhập

    - Xử lý giá

Ex 04 : Planning Poker – Kỹ thuật ước lượng công việc

- User Story : “Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để truy cập tài khoản của mình một cách an toàn.”

- Điểm Story ước lượng :

  - PM : 5

  - FE : 8

  - BE : 13

  - QA : 8

  - UX : 5

- Thảo luận :

  - PM/UX :

    - Cho rằng chức năng đăng nhập là tính năng “chuẩn” và quen thuộc.

    - Gồm các phần cơ bản: form nhập thông tin, thông báo lỗi, chuyển hướng sau đăng nhập

    - Các hành vi UX như hiển thị lỗi, loading state, và guideline bảo mật cơ bản đã quen thuộc, nên độ phức tạp trung bình.

  - FE : cho rằng cần xử lý thêm nhiều yếu tố phức tạp hơn:

    - Xử lý frontend cho lỗi xác thực (sai mật khẩu, khóa tài khoản…).

    - Bổ sung bảo vệ như hạn chế số lần nhập sai, che ký tự nhạy cảm, timeout phiên đăng nhập.

    - Tích hợp UI cho xác thực hai lớp (nếu có trong scope).

Do tính chất ngân hàng yêu cầu độ tin cậy cao, FE đánh giá cao hơn PM/UX.

  - BE : chia sẻ mức độ phức tạp cao hơn vì:

    - Xử lý xác thực bảo mật nghiêm ngặt.

    - Kiểm tra khóa tài khoản, số lần đăng nhập thất bại.

    - Tương tác với hệ thống backend bảo mật

    - Ghi log đăng nhập (audit log).

    - Quản lý phiên (session/token) nghiêm ngặt.

  - QA : lo ngại số lượng test case lớn:

    - Test sai mật khẩu.

    - Test tài khoản bị khóa.

    - Test session timeout.

    - Test nhiều loại thiết bị.

    - Test multi-step flow nếu có OTP.

Ex 05 : Áp dụng tất cả các phương pháp ước lượng vào Sprint Planning

- User Stories :

  - Tạo công việt mới : 8 Story Point

  - Chỉnh sửa công việc : 3 Story Point

  - Xóa công việc: 2 Story Point

  - Đăng nhập : 8 Story Point

  - Đăng ký : 5 Story Point

- Planning Poker :

| User Story | Các lá được chọn | Thảo luận |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập | PM : 5 | - PM/UX cho rằng login đơn giản (form + thông báo lỗi) - FE/BE cho rằng hệ thống cần validate, khoá tài khoản, quản lý session phức tạp hơn - QA đánh giá nhiều test case thuộc nhóm bảo mật |
|  | FE : 8 |  |
|  | BE : 8 |  |
|  | QA : 8 |  |
|  | UX : 5 |  |
| Tạo công việc mới | PM : 5 | - PM/UX : Công nhận có thêm validation, UX thông báo lỗi, test cases, và cần persist cho user đăng nhập/khách (session → DB), nên cho mức trung bình - FE/BE : Lo ngại thêm các yếu tố : - Kiểm tra nhiệm vụ trùng - Kiểm tra hợp lệ của nội dung công việc |
|  | FE : 8 |  |
|  | BE : 8 |  |
|  | QA : 8 |  |
|  | PM : 5 |  |

- Mục tiêu Sprint:

  - “Hoàn thành tính năng quản lý công việc cơ bản.”

    - Từ Sprint sẽ tập trung vào chức năng chính :

      - Basic Task Management (Tạo – Sửa - Xoá)

  - “Hoàn thành tính năng đăng ký / đăng nhập“

    - Từ Sprint sẽ tập trung vào chức năng chính :

      - Auth (Đăng ký / Đăng nhập)

- Lập kế hoạch phân chia công việc

| User Story | Story Point |
| --- | --- |
| Đăng nhập | 8 |
| Tạo công việc mới | 5 |
| Chỉnh sửa công việc | 3 |
| Xoá công việc | 2 |

Ex 06 : Lập kế hoạch Sprint cơ bản

- Xác định mục tiêu Sprint :

  - "Hoàn thành tính năng quản lý công việc cho người dùng"

    - Tập trung vào chức năng chính : Basic Task Management (Tạo – Sửa - Xoá)

  - “Hoàn thành các chức năng cốt lõi giúp người dùng tạo và quản lý công việc hằng ngày.”

    - Đây là tính năng cốt lõi của ứng dụng quản lý công việc

    - Mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng

    - Tập trung giúp đội dễ dàng estimate và deliver trong Sprint

- Chọn User Stories :

| User Story | Goal | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | “Là người dùng, tôi muốn tạo một công việc mới để theo dõi những việc cần làm.” | - Đây là nền tảng của toàn bộ ứng dụng - Không có chức năng này thì ứng dụng chưa có giá trị sử dụng - Phù hợp để đạt Goal “Quản lý công việc” |
| Chỉnh sửa công việc | “Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa nội dung hoặc thời hạn công việc để cập nhật thay đổi.” | - Gắn liền với thao tác tạo công việc. - Người dùng thường xuyên cần thay đổi nội dung task khi làm việc. - Giúp hoàn thiện trải nghiệm “quản lý công việc cơ bản”. |

- Phân chia User Stories thành các task nhỏ

| User Stories | Task |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | - Thiết kế UI form tạo công việc - Xử lý sự kiện input (FE) - Tạo API backend để tạo công việc - Xử lý validate dữ liệu (title, deadline) - Lưu công việc xuống database - Hiển thị thông báo tạo thành công/thất bại - Viết test (unit + integration) |
| Chỉnh sửa công việc | - Thiết kế UI popup/form sửa công việc - Hiển thị dữ liệu công việc hiện có lên form - API update công việc (backend) - Validate dữ liệu chỉnh sửa - Lưu bản cập nhật xuống database - Cập nhật UI ngay sau khi sửa (FE refresh state) - Viết test (unit + integration) |

- Ước lượng công việc cho mỗi User Story :

| User Story | Size | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | M | - Bao gồm FE/BE - Có nhiều bước : UL, validate, kết nối API, test |
| Chỉnh sửa công việc | S | - Logic tương tự tạo công việc nhưng ít hơn (không cần tạo mới toàn bộ data) - Gần như tái sử dụng phần lớn code và UI. - Công việc nhẹ hơn, phù hợp mức Small. |

Ex 07 : Chia nhỏ User Story thành các Task trong Sprint

- Chia nhỏ User Story thành các Task

| User Story | Task |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện Form Đăng ký | - Tạo form gồm các trường: email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, tên người dùng… |
| Xử lý logic nhập liệu trên Frontend | - Validate dữ liệu trước khi gửi API (email hợp lệ, mật khẩu đủ mạnh,…). - Hiển thị lỗi theo UX (highlight, message,…). |
| Tạo API “Đăng ký tài khoản” trên backend | - Nhận dữ liệu form → gọi logic tạo user → trả về kết quả. |
| Xử lý nghiệp vụ đăng ký | - Kiểm tra email đã tồn tại - Mã hóa mật khẩu - Lưu user vào database - Trả về kết quả thành công / lỗi |
| Hiển thị thông báo đăng ký thành công / thất bại | - Thông báo dạng modal/toast - Điều hướng người dùng đến trang đăng nhập sau thành công |
| Viết Unit Test và Integration Test | - FE: test validate - BE: test API, test logic tạo user - Test các case lỗi (email trùng, mật khẩu sai format…) |

- Lý do lựa chọn các Task

  - Tách UI – Logic – Backend – Test rõ ràng

  - Tuân theo chuỗi hành động của người dùng

  - Đảm bảo mỗi task nhỏ, hoàn thành trong một Sprint

  - Dễ theo dõi trong Sprint Board

- Ước lượng các Task :

| Task | Mô tả | Size |
| --- | --- | --- |
| UI Form đăng ký | Xây dựng layout, các trường input | S |
| FE Validation & Xử lý logic | Validate email, password, lỗi | M |
| API đăng ký (Backend) | Tạo endpoint /register | M |
| Business Logic tạo user | Hash password, check email, lưu DB | M |
| Hiển thị thông báo & điều hướng | Toast + chuyển sang login | S |
| Unit Test & Integration Test | FE + BE test | L |

Ex 08 : Tính và Áp dụng Velocity trong lập kế hoạch Sprint

- sprint1 velocity = 13

- sprint2 velocity = 18

- velocity trung bình = 15.5  dùng 15 điểm làm target an toàn cho Sprint tiếp theo

đội có thể hoàn thành khoảng 2–4 user stories

Bài 9 . Áp dụng các phương pháp ước lượng và lập kế hoạch Sprint

- Ước lượng công việc bằng phương pháp Story Points:

  - Vai trò : Người dùng

  - Mục đích  : Là người dùng muốn Tạo công việc mới

  - Giải tích : Để có thể tạo mới công việc lưu trữ các thông tin cần làm

Mức độ phức tạp : 8

- Do nó làm cái chức năng chính trong hệ thống để có thể quản lý các công việc mà người dùng cần note lại để thực hiện

- Thực hiện Planning Poker:

| Tên nhiệm vụ | Điểm Story Point | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Giao diện công việc | 3 | Đi thiết kế giao diện có thể thêm công viện mới ( input nhập , tên công viêc, calender chọn ngày bắt đầu và kết thúc |
| API | 5 | Viết API để thêm mới công việc vào CSDL tiến hành lưu trữ dữ liệu |
| Validate dữ liệu | 2 | Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi thông tin khi người dùng tạo công việc mới |

- Lập kế hoạch Sprint:

Velocity giả định: Ví dụ nhóm có Velocity = 20 điểm/Sprint (hoặc cá nhân có Velocity = 10 điểm/Sprint).

- Chọn User Stories:

- Nếu Velocity = 10 , có thể chọn toàn bộ User Story “Tạo công việc mới” (10 điểm).

- Nếu Velocity = 20 , ngoài User Story này, nhóm có thể chọn thêm các User Stories khác từ Product Backlog (ví dụ: “Xem danh sách công việc”, “Chỉnh sửa công việc”).

Ex 10 : Chia nhỏ User Story thành Task và ước lượng công việc cho Sprint

- User Story :

- “Là người dùng, tôi muốn có giỏ hàng để thêm sản phẩm, cập nhật số lượng và xem tổng tiền, để có thể hoàn tất đặt hàng.”

- Các Task được chia nhỏ :

| Task | Story Point |
| --- | --- |
| Thiết kế UI/UX giỏ hàng | 1 |
| Xử lý logic front-end | 3 |
| API “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng” | 2 |
| API “Lấy thông tin giỏ hàng” | 2 |
| API “Cập nhật giỏ hàng” | 2 |
| API “Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng” | 2 |
| Hiển thị tổng tiền + phí vận chuyển | 2 |
| Viết test (unit + integration) & kiểm tra QA | 2 |

- Việc chia User Story “Tạo tính năng giỏ hàng” thành các task nhỏ được thực hiện dựa trên các nguyên tắc của Scrum nhằm :

  - Giảm độ phức tạp và giúp nhóm dễ hiểu hơn

  - Hỗ trợ ước lượng Story Point chính xác và thực tế hơn

  - Tối ưu hoá khả năng hoàn thành trong Sprint

  - Cho phép làm việc song song giữa dev–QA–backend–frontend

  - Giúp dễ theo dõi tiến độ trong Sprint Backlog

  - Dễ kiểm thử, dễ review, dễ đảm bảo chất lượng

- Lập kế hoạch Sprint

- Tổng Story Point = 16 Story Point

- Sprint Goal : “Hoàn thành phiên bản giỏ hàng cơ bản (MVP): thêm sản phẩm, xem giỏ hàng, xóa sản phẩm và xem tổng tiền.”

- Task phù hợp với Velocity

| Task được chọn | SP |
| --- | --- |
| Thiết kế UI/UX | 1 |
| API Thêm sản phẩm | 2 |
| API Lấy giỏ hàng | 2 |
| API Xóa sản phẩm | 2 |
| Hiển thị tổng tiền + phí ship đơn giản | 2 |
| Viết test & QA | 2 |

- Task đưa sang Sprint tiếp theo :

  - API “Cập nhật giỏ hàng” (bản hoàn chỉnh) – 2 SP

  - Các cải tiến hoặc logic nâng cao khác

- Kết quả Sprint, cuối Sprint nhóm sẽ hoàn thành các chức năng :

  - Thêm sản phẩm vào giỏ

  - Xem danh sách giỏ

  - Xóa sản phẩm

  - Tính tổng tiền

  - UI cơ bản hoạt động

  - API hoạt động

  - Kiểm thử đầy đủ